## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Aplicación TFG]
Período: [04/05/2020] al [12/06/2020]
Organización: [Applicating FTC]
Cliente: [IFP]
Dueño del producto (Owner): [Mario Marugan]
Scrum Master: [Geovanny Calle]

## Slide 2: Contenido
Applicating FTC | 1er. dia | 2do. dia | 3er. dia | 4to. dia | 5to. dia
<Sprint 1> |  |  |  |  | 
<Sprint 2> |  |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  |  | 
Creacion del login
Creacion del boton registro
Creacion del boton recordar contraseña
Creacion Main Activity y XML
Creacion del Menu Navigation
Creacion de los AñadirActivity y XML
Mostrar información creada de los Añadir Activities en los tabs de Gestionar Activity
Creacion de los fragments
Añadir al fragment gestionar Tabs para alumnos, asignaturas y grupos
Implementar codigo del fragment modificar usuario
Implementar código de eliminar y editar
Creacion de los models y Adapters para mostrar información
PUENTE

## Slide 3: Contenido
Applicating FTC | 1er. dia | 2do. dia | 3er. dia | 4to. dia | 5to. dia
<Sprint 1> |  |  |  |  | 
<Sprint 2> |  |  |  |  | 
<Sprint 3> |  |  |  |  | 
<Flujo de trabajo 4> |  |  |  |  | 
Creacion del boton recordar contraseña
Funcionalidad 10
Funcionalidad 11
Funcionalidad 12